## Slide 1: Tablica koncepcyjna Systemu Zarządzania Zapasami
Mateusz Mazur

## Slide 2: Dlaczego to jest przydatne?
W dzisiejszych czasach ciężko jest wyobrazić sobie świat bez dużych sklepów. Pełnią one rolę pośrednika między producentem produktu a jego klientem. Dzięki nim możemy zrobić zakupy w jednym miejscu zamiast kupować po jednej rzeczy u kilkunastu różnych producentów, co pozwala na oszczędzenie czasu.
Jak każdy biznes, sklepy muszą przynosić zyski aby utrzymać się na rynku.
Aplikacja pomoże zmaksymalizować zyski poprzez maksymalizację przychodu (odpowiedni dobór produktów tak, aby sprzedać ich jak najwięcej) i minimalizację strat (ograniczenie zakupu produktów, które słabo się sprzedają i np. po pewnym czasie tracą termin przydatności do spożycia w przypadku sklepów spożywczych).

## Slide 3: Krótki opis działania aplikacji
Sprzedawca wprowadza posiadane produkty do bazy danych
Sprzedawca określa poziom minimalny produktów, poniżej którego aplikacja wysyła powiadomienie o kończących się zapasach
Aplikacja monitoruje poziom zapasów i tworzy raporty na jego temat
Śledzi status zamówień złożonych u dostawcy
Przewiduje poziom popytu na podstawie danych historycznych

## Slide 4: Jak reklamować produkt?
Slogan reklamowy: Zarządzaj zapasami, zyskaj czas z nami!
Inny slogan: Za wysokie koszty? Mamy na to sposób prosty!
Sposób reklamy: prezentowanie aplikacji na konferencjach poświęconych logistyce, targetowane reklamy online

## Slide 5: W czym aplikacja pomoże sprzedawcy?
Pozwala na określenie dostępnych produktów i łatwą i szybką aktualizację posiadanej ilości poprzez system transakcji wchodzących i wychodzących
Poinformuje o kończących się zapasach produktu poprzez wysłanie powiadomienia
Śledzi status zamówień złożonych u producenta co ułatwia określenie kiedy należy odebrać produkty od niego
Pomaga określić, które produkty są popularne, a które nie poprzez tworzenie raportów opartych na danych sprzedażowych
Przewiduje poziom popytu na podstawie danych historycznych, co pozwala zmniejszyć ilość produktów niepopularnych w sklepie i zwiększyć ilość produktów popularnych.

## Slide 6: Do czego NIE służy aplikacja?
Nie ocenia jakości produktów
Nie sugeruje optymalnych cen produktów
Nie zamawia samodzielnie produktów u producentów
Nie zmienia dynamicznie progu poniżej którego wysyłane jest powiadomienie o potrzebie uzupełnienia zapasów
Nie odpowiada za marketing produktów, w szczególności nie podaje wskazówek jak skutecznie sprzedawać produkty
Nie określa, ilu pracowników jest potrzebnych do zrealizowania wszystkich sugerowanych zamówień uzupełniających zapasy

## Slide 7: Kto podejmuje decyzje ze strony klienta?
Menedżerowie logistyki
Właściciele firm (zwłaszcza tych małych)
Dyrektorzy operacyjni (COO, w przypadku dużych firm)
Kierownicy magazynów
Specjaliści ds. IT

## Slide 8: Jaka jest architektura i technologie naszego rozwiązania?
Dane użytkowników w bazie danych w chmurze Azure
Bazą danych będzie MongoDB
Backend napisany w C++
Frontend napisany w React
Aplikacja desktopowa oraz wersja webowa są zintegrowane ze sobą
OAuth używane do autoryzacji użytkownika

## Slide 9: Główne wyzwania i zagrożenia
Przebicie się na rynku – produkt skierowany do firm, nie ma możliwości zarobić bezpośrednio na konsumentach
Utrzymanie klientów pomimo korzystania z modelu subskrypcyjnego
Optymalna monetyzacja dużych firm tak, żeby firma zatrudniająca 10 000 osób płaciła za korzystanie z aplikacji więcej niż ta z 10 osobami. Można skorzystać z modelu „płacenia za każde urządzenie” korzystające z aplikacji, gdzie przy zakupie subskrypcji na wiele urządzeń otrzymujemy zniżkę.
Wymaga dużych środków już na start

## Slide 10: Ramy czasowe projektu
Łącznie 15-22 tygodni pracy na następujące fazy (wliczając czas na testowanie):
Analiza Wymagań i Projektowanie: 2-4 tygodnie
  Określenie funkcji i specyfikacji technicznych.
  Projektowanie architektury systemu.
Rozwój Frontendu: 6-8 tygodni
Rozwój Backend: 6-8 tygodni
  Budowa API, logiki biznesowej i integracji z bazą danych.
Integracja: 1-2 tygodnie
  Łączenie frontendu i backendu oraz integracja zewnętrznych systemów.

## Slide 11: Elastyczne dostosowania
Możemy spędzić więcej czasu na analizie wymagań i formułowaniu specyfikacji technicznej – dodatkowe koszty.
Jeśli Frontend zrobimy szybciej niż planowo to można więcej czasu poświęcić na Backend i vice-versa.
Jeśli mamy nadmiar czasu zawsze można rozważyć przypadki brzegowe i dopisać kilka nowych testów tak, żeby już na starcie było jak najmniej błędów.
Budżet reklamowy zależy od inwestorów.

## Slide 12: Kiedy, ilu i jakich członków zespołu potrzebujemy do realizacji projektu?
Łącznie 9 osób:
Backend: 4 osoby
Frontend: 2 osoby
FullStack od kwestii technicznych: 2 osoby
SCRUM Manager: 1 osoba

## Slide 13: Koszty początkowe projektu
Łączny koszt wytworzenia projektu to 224 400 zł, w tym:
Backend (studenci): 4 os * 30 zł/h * 10 tygodni = 4 * 30 * 400 = 48 000 zł
Frontend (studenci): 2 os * 30 zł/h * 10 tygodni = 2 * 30 * 400 = 24 000 zł
FullStack: 2 os * 80 zł/h * 14 tygodni = 2 * 80 * 560 = 89 600 zł
SCRUM Manager: 1 os * 80 zł/h * 14 tygodni = 1 * 80 * 560 = 44 800 zł
9 używanych thinkpadów po 2 000 zł każdy – 18 000 zł
Do tego dochodzą koszty Azure i nieznane z góry koszty sprzętu i jego eksploatacji.

## Slide 14: Miesięczne koszty utrzymania projektu
Łączny koszt miesięczny utrzymania istniejącego projektu to 50 400 zł, w tym:
Backend (studenci): 1 os * 30 zł/h * 21 dni = 1 * 30 * 168 = 5 040 zł
Frontend (studenci): 1 os * 30 zł/h * 21 dni = 1 * 30 * 168 = 5 040 zł
FullStack: 2 os * 80 zł/h * 21 dni = 2 * 80 * 168 = 26 880 zł
SCRUM Manager: 1 os * 80 zł/h * 21 dni = 1 * 80 * 168 = 13 440 zł
Potrzebujemy po 1 studencie do naprawy błędów frontendu oraz backendu. 2 Full-stacków do aktualizowania specyfikacji, dodawania nowych funkcjonalności i ewentualnie pomocy z naprawianiem błędów. SCRUM Manager rozdziela zadania, tworzy dokumentację i pomaga full-stackom przy tworzeniu specyfikacji.